KOKONAISURAKKATARJOUSPYYNTÖ

Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan sekä huomioiden, että RAK-suunnitelmat valmistuvat tarjouksen viimeisen jättöpäivän jälkeen. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen mukaisesti. Tarjous urakkatarjouslomakkeelle.

Tilaaja / Rakennuttaja		Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry
			Opistotie 1, 12310 Ryttylä
			www.sekl.fi

Rakennuskohde		Toimela-niminen rakennus

Urakan sisältö		PÄÄURAKKA- JA RAKENNUSURAKKA
			Kokonaisurakka

Tarjoushintaa koskevat	Urakkahinta kokonaishintana, josta asbestipurkuosuus on 
vaatimukset	eriteltävä tarjouksessa mahdollista erillisurakkaa varten.

 	Nollan (0) euron tarjouksia ei hyväksytä.

	Tarjouksessa on otettava huomioon, että ulkoseinän
 	katoksen ja ovi aukon RAK-suunnitelmat valmistuvat
 	viimeisen jättöpäivän jälkeen, niin tälle on tarjouksessa
 	oltava riittävä varaus rakennusselosteessa olevan alustavan
 	rakenteen mukaisesti.

 	Erillishinnat on ilmoitettava oheisen
 	urakkatarjouslomakkeen mukaisesti.

 	Kokonaisurakan hinnat on esitettävä rakennus-, LVIA- ja
 	sähköurakoiden osuuksina, jotta tarjouksissa pystyy
 	vertailemaan eri osioiden vaikutusta kokonaishintaan.

Saatuja tarjouksia koskevat	Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa
vaatimukset	tarjouspyyntöä rakennuttajan edellyttämällä tavalla, taikka	olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei
                                                                                       rakennuttaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, voi
                                                                                       rakennuttaja keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai
                                                                                       kokonaan.

Tarjouksen antajan on käytävä tutustumassa paikan päällä kohteeseen. Mikäli tarjoaja ei ole käynyt paikan päällä, niin tämä on tarjouksen hylkäysperuste. Kohteen näyttöpäiviä on kolme (3) kappaletta, to 10.7.2025 klo 9–15, ti 15.7.2025 klo 9–15 ja ti 22.7.2025 klo 9–15. Tarjouksen antajan on hyvä ilmoittaa tulostaan huoltopäällikölle tai hänen sijaiselleen ennen näyttöpäivää.

Tarjous jätettävä viimeistään	11.8.2025 klo 16.00

Tarjous toimitetaan osoitteeseen	Sähköpostiin tarjoukset.toimela@sekl.fi

Tarjoukseen merkintä	”Urakkatarjous Toimelan rakennusurakasta”

Tarjouksen voimassaoloaika	3 kk tarjouksen jättöpäivästä

Tarjousten avaaminen	Tarjoukset avataan tarjousten jättöpäivämäärää seuraavana arkipäivänä. Tarjousten tekijät eivät saa olla läsnä tilaisuudessa.

Ryttylässä 30.6.2025

Kai Suominen
	huoltopäällikkö
	044 019 7400

Asiakirjat on mainittu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa ja ovat saatavilla Hilma-järjestelmästä.

Urakkatarjouspyyntö katsotaan sopimusasiakirjaksi, jos se on liitetty sopimusasiakirjoihin.